|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Кол-во услуг | Начальная максимальная цена за единицу | Максимальная сумма договора |
|  | Капитальный ремонт фасада и светового фонаря лечебного корпуса в рамках проекта «QAZAQ NOMAD RESORT» | **Работы по ремонту фасада**:  1.Демонтаж вентилируемого фасада.  2.Разборка каркаса вентилируемого фасада.  3.Демонтаж ветро-пароизоляции, утеплителя.  4.Устранения неплотностей в строительных конструкциях стен.  5.Монтаж новой теплоизоляции.  6.Монтаж новой ветро-парозащиты.  7.Монтаж каркаса под вентилируемый фасад.  8.Монтаж плит вентилируемого фасада и другие скрытые работы, выявленные в ходе ремонтных работ.  **Работы по световому фонарю:**  9.Удаление старой уплотнительной резины.  10.Удаление старой герметизирующей пены.  11.Замена резиновых уплотнителей.  12.Заделка швов между рамами герметизирующей пеной.  13.Оштукатуривание,грунтование, шпатлевание и окраска основания купола фонаря.  14.Установка нащельников на рамы. | Июнь-сентябрь 2023г. | 1 | 6000000,00 | 6000000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

­- прямой подрядчик;

- должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

-не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

-должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.