|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количество | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Декоративно-строительные работы по созданию беседки по проекту «QAZAQ NOMAD RESORT» | 1.Разборка покрытий кровель (45м2).  2. Демонтаж металлокострукций  (2,3 тонна).  3. Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм,  (35м2).  4. Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3.(5,25м).  5. Планировка участка вручную (35м2).  6. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками  (35 м2 уплотненного грунта).  7. Устройство бетонного основания (4,5м3 бетона,  бутобетона и железобетона в деле).  8.Устройство стяжек: из выравнивающей смеси  (35 метров стяжки).  9. Изготовление и монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто-сварных профилей  (1,5 тонна конструкций).  10. Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм(5м).  11.Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30х30 мм(50м).  12. Сталь полосовая: горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм) (460м).    13. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз(170м2).  14. Окраска металлических огрунтованных поверхностей (170м2).  15. Изготовление тента и покрытия крыши беседки(1 штука).  16. Устройство покрытий из плит керамогранитных  (30 м2 покрытия).  17. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (из ЦПС 40 мм) 0,24м3.  18. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2:40 шт  ( брусчатка)(6м2).  19. Очистка от строительного мусора.(15,27т).  20. Затаривание строительного мусора в мешки (15,27т).  21. Погрузочные работы мусора строительного  (15,27т).  22. Перевозка строительных грузов  (15,27т). | Июль-сентябрь 2023г. | 1 | 2 050 578,00 | 2 050 578,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.